智能建筑规范助手（AI Architect）PRD

版本号：V0.5.0

状态：MVP版本

产品经理：朱东刚

创建日期：2025.06.05

- 产品概述

- 1.1产品背景

- 行业红利消退：建筑设计行业从增量市场转向存量市场，对设计质量和合规性要求更高，出错成本（返工、违规）急剧上升。

- 规范爆炸式增长：除了国标，各地还有严格的“地标”和“图集”，建筑师的大脑无法承载如此海量且快速迭代的条文。

- AI技术成熟：大语言模型（LLM）+ 检索增强生成（RAG）技术的成熟，为处理海量、精准、可溯源的垂直领域知识提供了技术可能。

- 1.2产品定位

本产品是一款基于RAG（检索增强生成）技术的AI智能问答工具，聚焦建筑行业规范查询场景，面向资深建筑设计师、青年工程师/助理、建筑系学生等核心用户，解决规范查询繁琐、条文理解困难、规范更新滞后等核心痛点，提供“自然语言提问→精准条文匹配→深度解读→关联推荐”的全流程规范查询服务，打造高效、专业、易用的建筑规范辅助工具，成为建筑从业者的“规范查询神器”。

核心差异化：区别于现有建筑规范工具（如建标库、规范书籍）的关键词检索模式，以自然语言交互为核心，结合建筑行业场景化需求，实现条文的精准匹配、通俗解读及关联延伸，同时具备规范自动更新、知识众包等功能，兼顾专业性与实用性，充分发挥我多年建筑行业经验对业务场景的深度理解。

- 1.3产品目标

- 1.3.1核心目标

- 将建筑从业者规范查询耗时降低60%以上，减少因规范遗漏、理解偏差导致的设计返工。

- 实现主流建筑规范的全覆盖，确保规范内容的实时性、准确性，成为行业内首选的规范查询工具。

- 1.3.2阶段性目标

- MVP阶段（1-2个月）：完成3本核心建筑规范（《建筑设计防火规范》《无障碍设计规范》《民用建筑设计统一标准》）的知识库搭建，实现基础自然语言问答、条文溯源功能，完成10+目标用户测试，问答准确率达到85%以上。

- 迭代阶段（3-4个月）：新增规范更新提醒、社区贡献、关联条文推荐功能，扩展至10本常用规范，优化问答准确率至90%以上，完善交互体验，积累50+活跃用户。

- 正式版阶段（5-6个月）：实现20+本主流规范全覆盖，新增企业版私有化部署功能，接入规范计算工具（初步实现疏散宽度自动计算），形成“查询-解读-计算-协作”的完整服务闭环，用户留存率达到60%以上。

- 用户分析

- 2.1目标用户画像

| 用户类型 | 核心特征 | 使用场景 | 核心需求 | 痛点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资深建筑设计师（核心用户） | 30-45岁，5年以上设计经验 主持过大型项目，熟悉基础规范追求效率，对合规性要求极高。 | 方案深化、施工图设计阶段快速确认设计方案是否符合规范遇到模糊条文时需权威解读。 | 秒级精准查询 条文背后的逻辑和意图关联条文的系统性梳理最新规范动态同步。 | 多本规范交叉引用，查询打断设计思路条文抽象，缺乏实际案例佐证规范更新后难以及时掌握。 |
| 青年工程师/助理（高频用户） | 22-28岁，1-5年经验处于规范学习和积累阶段日常工作中频繁查阅规范。 | 配合完成施工图绘制进行图纸自审和互审 系统性学习规范知识。 | 快速定位具体条文通俗易懂的条文解释典型设计案例参考规范之间的逻辑关联。 | 规范体系庞杂，不知从何查起 对条文理解不深，容易用错 缺乏将规范转化为设计语言的能力。 |
| 建筑系学生（潜在用户） | 18-24岁，在校大学生课程设计、毕业设计需要查阅规范对行业实践了解有限。 | 完成课程设计和毕业设计学习规范基础知识准备考研或求职作品集。 | 简单清晰的规范入门引导条文背后的原理和逻辑优秀案例中的规范应用示范。 | 规范原文枯燥难懂不知道哪些规范与设计相关缺乏实际项目语境，难以理解条文价值。 |

- 2.2用户旅程

- 以核心用户（建筑设计师）为例，完整用户旅程如下：

- 场景触发：设计师在绘制施工图时，遇到“高层住宅消防电梯设置要求”的疑问，需快速查询规范。

- 工具选择：打开智能建筑规范助手（Web端/小程序），放弃传统的规范书籍、关键词检索工具（效率低）。

- 交互操作：在搜索框输入自然语言问题“高层住宅的消防电梯有什么要求？”，点击提问。

- 结果获取：系统快速返回对应的规范条文、来源（如《建筑设计防火规范》GB 50016-2014，第7.3节），同时提供条文通俗解释和1-2个典型设计案例。

- 延伸操作：查看关联推荐的“消防电梯防火分区要求”“消防电梯井道设计规范”等条文，确认设计方案无遗漏；收藏该条文，方便后续再次查阅。

- 反馈与迭代：若对条文解释有补充，可在社区板块提交自己的理解和案例，帮助其他用户；收到系统推送的“《建筑设计防火规范》局部修订通知”，及时更新知识库。

- 竞品分析

- 3.1 核心竞品识别

- 竞品1：建标库（网页端+APP）—— 国内主流建筑规范查询平台，提供规范原文检索、下载服务。

- 竞品2：规范通（APP）—— 提供部分规范解读，但深化和场景化不足。

- 竞品3：ChatGPT（通用LLM模型）—— 可通过自然语言提问获取规范解读，但缺乏建筑行业针对性，条文准确性、溯源性不足。

- 3.2竞品对比分析

| 对比维度 | 本产品（智能建筑规范助手） | 建标库 | 规范通 | ChatGPT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心功能 | 自然语言问答、条文溯源、解读+案例、关联推荐、更新提醒、社区贡献 | 规范原文检索、下载、关键词搜索 | 关键词检索、条文收藏、部分解读 | 自然语言问答、条文解读（通用型） |
| 交互方式 | 自然语言交互（核心）+ 关键词检索（辅助） | 关键词检索、分类导航 | 关键词检索、分类导航 | 自然语言交互 |
| 规范准确性 | 高（基于权威规范原文+溯源机制，确保答案可验证） | 高（官方授权，原文呈现） | 中（部分规范存在更新不及时） | 中（缺乏行业针对性，易出现错误） |
| 条文解读 | 专业、通俗，结合设计案例 | 无解读，仅呈现原文 | 简单解读，无案例支撑 | 通用解读，缺乏行业场景化 |
| 规范更新 | 自动监控，及时提醒，快速更新 | 人工更新，存在滞后 | 人工更新，滞后明显 | 无规范更新功能 |
| 行业针对性 | 极高（聚焦建筑行业，结合场景需求） | 高（仅建筑规范，但无场景化服务） | 高（仅建筑规范，解读较简单） | 低（通用AI，无行业聚焦） |
| 核心优势 | 自然语言交互、场景化解读、实时更新、知识众包 | 规范齐全、官方授权、原文权威 | 操作简单、支持收藏、轻量化 | 交互灵活、解读流畅 |
| 核心不足 | 初期规范覆盖量有限 | 交互繁琐、无解读、更新滞后 | 解读简单、无关联推荐、更新滞后 | 准确性不足、无溯源、无行业针对性 |

- 功能需求说明（MVP版本）

| 模块 | 功能名称 | 用户故事 | 优先级 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 知识库构建 | 多格式文档解析 | 作为内部管理者，我希望上传PDF/Word版的《建筑设计防火规范》，系统能自动识别章节和正文。 | P0 (MVP，必须有) | 支持上传至少3种格式（PDF, Word），成功解析并保留目录结构。 |
|  | 向量化处理 | 系统后台自动将文本分割成块，并生成向量存入数据库。 | P0 (MVP，必须有) | 完成GB50016等3本核心规范的知识库构建。 |
| 核心问答 | 自然语言问答 | 作为建筑师，我输入“18层住宅的楼梯间要封闭吗？”，系统直接给出准确条文和“是/否”的结论。 | P0 (MVP，必须有) | 针对预设的20个高频问题，答案准确率 > 90%，召回率 > 85%。 |
|  | 答案溯源 | 我希望在答案下方看到引用自“GB50016-2021 第X页 第Y条”，点击可查看原文截图。 | P0 (MVP，必须有) | 每个答案底部都有清晰的引用来源链接，点击展开原文卡片。 |
| 交互体验 | 对话式界面 | 我希望像用微信聊天一样和它交互，支持多轮追问。 | P1 (MVP，高) | 原型图中包含清晰的输入框、气泡式对话流。 |
|  | 关联推荐 | 当问到“消防电梯”时，我希望旁边能推荐“消防前室”和“防火分区”的相关常见问题。 | P2 (阶段二，中) | 答案右侧展示2-3个相关问题的快捷入口。 |
| 知识众包 | 案例补充 | 作为资深建筑师，我看到某个条文可以补充一个项目中的实际案例，帮助新人理解，我希望可以提交一段文字解释或案例。 | P2 (阶段二，中) | 在条文详情页有“补充案例”按钮，提交后进入后台审核列表。 |

- 产品逻辑与流程图

- 核心业务流程图（简化版）

- 技术实现方案

6.1产品视角的技术说明

- 本产品采用成熟的RAG（检索增强生成）技术架构，核心逻辑是：用户提问 → 从规范库中检索最相关的条文 → 将条文作为“参考资料”喂给大模型 → 大模型基于参考资料生成答案。这种架构既保证了回答的准确性（因为有原文支撑），又实现了自然语言交互的灵活性。

- 6.2技术框架

- 开发平台：使用 Dify.ai 开源版，可在1-2周内完成MVP搭建，无需从零开发

- 向量数据库：Chroma（轻量级，适合MVP验证）

- AI模型：OpenAI API 或 Deepseek API（考虑合规性和成本）

- 前端：Figma原型 + HTML/CSS简易Demo，快速验证交互

- 6.3数据安全保障

- 考虑私有化部署需求，支持本地化部署向量数据库和开源模型，确保企业核心图纸数据不外泄（这是企业版的卖点）。

- MVP验证与成功指标

- 7.1定性验证

- 邀请5位建筑师朋友进行现场测试，观察他们完成任务的时间（找3个特定规范），并收集主观满意度反馈。

- 7.2定量指标

- 核心指标：平均单次查询时间 < 5秒。

定义：平均单次查询时间：从用户点击“提问”到答案完全展示的时间，取10次查询的平均值。

- 满意度指标：答案有用性评分（用户点赞/点踩），目标点赞率 > 80%。

- 定义：答案有用性评分：用户对每条回答的点赞/点踩比例，点赞率 = 点赞数 / (点赞数+点踩数)。

- 留存指标：测试用户在一周内是否会再次使用。

- 定义：留存指标：测试用户在第7天再次使用产品的比例。

- 迭代路线图

- 阶段一：MVP验证 (1-2个月)

- 核心功能：文档解析 + 智能问答 + 溯源 + 对话式交互界面。

- 知识库：3本国标规范。

- 发布形式：微信公众号/小程序 或 网页Demo。

- 阶段二：社区化与工具化 (3-4个月)

- 增加社区贡献功能，允许用户上传解释和案例。

- 增加计算工具，如“根据面积自动计算所需疏散宽度”。

- 知识库扩展至10本核心国标 + 5本热门地标。

- 阶段三：商业化探索 (6个月+)

- 推出企业版：支持私有化部署、权限管理、接入企业内部知识库。

- 推出插件版：嵌入AutoCAD/Revit，实现画图时直接唤起问答。

- 风险与应对策略

- 9.1技术风险

- LLM模型调用成本高、问答准确率未达预期；规范文档解析失败率高。

应对措施：初期使用GPT-3.5/Deepseek API控制成本，按需调用；建立用户反馈收集机制，对回答质量进行人工标注，为后续模型优化积累数据；规范文档解析失败时，提供人工干预入口（如“解析异常，请联系管理员”）。

- 9.2市场风险

- 现有竞品（建标库）用户基数大，产品难以快速获取用户；用户习惯传统检索方式，不愿切换工具。

- 应对措施：突出产品差异化优势（自然语言交互、场景化解读），提供免费试用；制作产品对比教程，展示产品效率优势；与行业渠道合作，精准触达目标用户。

- 9.3内容风险

规范内容更新不及时、出现错误，导致用户设计返工；社区贡献内容违规、不准确。

- 应对措施：建立规范更新监控机制，安排专人负责审核；社区贡献内容需经管理员审核后才能展示，建立内容举报机制。

- 结语：我的产品思考

- 这个项目最核心的竞争力，并非技术本身，而是行业 + AI产品思维的结合。
因为我曾是一名建筑师，我深知在赶图周凌晨三点，为了确认一个楼梯细节而翻遍五本书的绝望。这种切肤之痛，让我在设计产品时，不会只做一个花哨的聊天机器人，而是会关注溯源、多格式上传、案例解释这些真正解决建筑师信任感和效率问题的细节。我相信，AI产品经理的价值，不在于技术有多前沿，而在于能否用技术精准地解决特定场景下的具体难题。